| 武东工委发〔2019〕14号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

中共武汉市委东湖生态旅游风景区工作委员会

关于印发《月度工作调度会制度》的通知

区属各单位、各派驻机构党组织，机关各部门：

为切实增强全区各项工作的前瞻性、预见性，增强委领导及各单位（部门）之间的交流协作，推动我区各项决策部署落地见效、各项工作有序开展、年度绩效目标任务顺利完成，工委、管委会研究制定了《月度工作调度会制度》。现予以印发。

中共武汉市委东湖生态

旅游风景区工作委员会

2019年3月19日

月度工作调度会制度

第一章 总  则

第一条 为切实增强工作的前瞻性、预见性、主动性，提高决策和执行的科学性和有效性；增强委领导及各单位（部门）之间横向交流、沟通协作，强化督办考核，推动全区各项决策部署落地见效、各项工作有序开展、年度绩效目标任务顺利完成，制定本制度。

第二条 办公室负责月度工作调度会的组织、协调和督办。

第二章 会议时间及人员组成

第三条 当月末的最后一次或次月初的第一次工委会、主任办公会上进行汇报。

第四条 人员组成

（一）委领导；

（二）办公室负责人及工作人员；

（三）委领导指定的涉事单位（部门）负责人。

第五条 委领导确不能参会的，须指定重点事项的牵头部门（单位）主要负责人汇报。

第三章 会议内容及程序

第六条 委领导统筹各自分管部门和联系单位重点工作，每个单位（部门）工作不超过3个，每位委领导汇报事项总数不超过8个，汇报时间不超过8分钟。

第七条 日常工作不列入汇报范围。

第八条 会议的一般程序

（一）委领导分别就当月工作进展情况、存在的问题和困难、下步打算进行汇报，并提出初步安排。

（二）委领导发言、讨论。

（三）工委、管委会主要领导归纳讨论情况，确定月度重点工作，提出月度重点完成项目，部署下步工作。

第四章 前期准备

第九条 各单位（部门）主动协助分管委领导认真做好会前准备及后续工作。

第十条 办公室提前将“月度工作进展情况及次月安排”（见附件1）发给各位委领导填写，会前收集、汇总，提出上会安排。

第五章 决定事项的落实与督办

第十一条 办公室根据会议的部署，形成“月度重点工作及督办清单”（见附件2）。

第十二条 “月度重点工作及督办清单”和会议纪要具有同等效力，各单位（部门）须按照职责分工抓好相关工作的落实。

第十三条 各责任单位（部门）须在会后的30个工作日内，将涉及事项的完成情况，经分管委领导审签后，将纸质签字版和电子版一并报送到办公室。

第十四条 办公室对督办清单的落实加强督促检查，实行持续跟踪督办，每季度汇总情况上报工委、管委会主要领导，并在一定范围内进行通报。

第六章 附  则

第十五条 本制度自2019年3月起实行。

附件1

月度工作进展情况及次月安排

填表人：                                 年   月   日

| 序号 | 项目名称 | 责任部门 | 本月进展 情况 | 存在问题 | 下步安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

月度重点工作及督办清单

年   月   日

| 序号 | 项目名称 | 分管委领导 | 责任部门 | 完成 情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 抄送：委领导。 |  |
| --- | --- |
| 中共武汉市委东湖工委办公室 | 2019年3月20日印发 |